|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **PROJECT CHARTER** |
| Judul Proyek | : | SISTEM INFORMASI MOMONA CAFÉ AND RESTO |
| Tanggal Mulai Proyek | : | 1 Maret 2023 |
| Tanggal Akhir Proyek | : | 20 Meii 2023 |
| Informasi Anggaran | : | Rp40.600.000,- |
| Manajer Proyek | : | Pungkiworo andini |

|  |
| --- |
| **Tujuan Proyek:** Untuk membantu pihak terkait dalam manajemen keuangan dan pesanan, termasuk pemantauan stok , perhitungan harga jual, memperkirakan pelayanan, manajemen transaksi, manajemen pelanggan, Restauran, Dan membuat lokasi Café mudah Ditemukan, manajemen keuangan, Sarana Katalog Produk ,analisis data, dan tingkat keamanan yang tinggi. |
| **Fungsi sistem informasi yang akan dibuat:** Untuk membantu dalam manajemen cafe dan promosi MOMONA CAFÉ  **Peranan Tanggung Jawab:** Merancang system yang dapat menajemen keuangan dan infromasi café serta melakukan perawatan terhadap system yang telah dibuat. |
| Dengan tujuan untuk membantu pihak terkait dalam manajemen keuangan dan sistem informasi cafe, kami menciptaka Sistem Informasi Manajemen Proyek yang akan dimulai pada \*1**-Maret-2023** hingga \*20**-Mei-2023** dengan anggaran sebesar \***anggaran** (Terbilang \*).    Manager Owner  ttd ttd  Pungki woro andini Hana Beta |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran** | |  | |
| **Job Desk** | **Duration (Day)** |  | **Total Person** | **Total Cost** |
| **Inisiasi:** |  |  |  |  |
| * Membentuk tim | 1 Day |  | 5 | Rp1.000.000 |
| * Menyusun Bisnis Projek | 2 Days |  | 5 | Rp1.000.000 |
| * Menyusun Project Charter | 3 Days |  | 1 | Rp500.000 |
| * Evaluasi | 1 Day |  | 5 | Rp500.000 |
| **Planning:** |  |  |  |  |
| * Menentukan SDLC | 2 Days |  | 5 | Rp800.000 |
| * Estimnasi | 2 Days |  | 1 | Rp700.000 |
| * Menyusun WBS | 2 Days |  | 3 | Rp900.000 |
| * Evaluasi | 1 Day |  | 5 | Rp500.000 |
| **Eksekusi** |  |  |  |  |
| **Analisa kebutuhan** |  |  |  |  |
| * Wawancara | 3 Days |  | 5 | Rp1.000.000 |
| * Menyusun SKPL | 3 Days |  | 5 | Rp1.000.000 |
| * Evaluasi | 1 Day |  | 5 |  |
| **Desain** |  |  |  |  |
| * UI/UX | 4 Days |  | 3 | Rp10.000.000 |
| * Dataset | 4 Days |  | 3 | Rp5.000.000 |
| * Proses | 5 Days |  | 5 | Rp1.000.000 |
| * Evaluasi | 1 Day |  | 5 | Rp1.000.000 |
| Development |  |  |  |  |
| * Content Deploymet | 3 Days |  | 3 | Rp5.000.000 |
| * Evaluasi | 1 Day |  | 5 | Rp1.000.000 |
| Testing |  |  |  |  |
| * White box | 5 Days |  | 5 | Rp700.000 |
| * Evaluasi | 1 Day |  | 5 | Rp1.000.000 |
| Maintenance |  |  |  |  |
| * Schedule Maintenance | 6 Days |  | 5 | Rp7.000.000 |
| * Evaluasi | 1 day |  | 5 | Rp1.000.000 |
|  |  | | **Total Cost** | **Rp40.600.000** |